成交发〔2016〕185号

成都市交通运输委员会

关于印发《成都市公路建设招标投标

从业单位信用信息管理实施细则

（试行）》的通知

各区(市)县交通运输主管部门，各公路建设项目业主及有关单位：

按照《成都市工程建设招标投标从业单位信用信息管理实施办法》要求，我委研究制定了《成都市公路建设招标投标从业单位信用信息管理实施细则（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

在执行过程中，有建议意见请及时反馈我委。（联系人：孟一飞，联系电话/传真：61887330，邮箱：cdjwjgc@qq.com）。

特此通知。

成都市交通运输委员会

2016年12月30日

成都市公路建设招标投标从业单位信用信息管理实施细则（试行）

第一章   总则

第一条  为完善成都市公路建设市场信用体系，进一步增强公路建设招投标从业单位守法、诚信意识,建立公平守信的市场交易秩序，引导公路建设市场健康发展，根据《成都市工程建设招标投标从业单位信用信息管理实施办法》（以下简称《办法》）等规定，结合我市实际，制定本实施细则。

第二条  本细则适用于成都市行政区域内公路勘察设计、施工、监理、检测单位等公路建设招标投标从业单位信用信息管理。根据本细则规定的方式方法所确定的信用评价成果适用于在我市市级及以下公共资源交易平台进行招投标（比选）活动的概算总投资三千万以上公路建设项目及国省干线大中修工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测单位的选择，招标人应将本细则规定的有关内容纳入资格预审和招标文件中。三千万以下的项目参照执行。

第三条  本细则所称公路建设招标投标从业单位信用信息是指从业单位在成都市工程建设招标投标从业单位信用信息管理平台（以下简称“平台”）自主填报的信息，各级交通运输主管部门、公路管理部门、交通建设质量监督部门、建设单位在履行职责过程中生成的，能够反映公路建设招标投标从业单位市场表现及信用状况的各类信息以及税务、司法、审计、财政、规划、安监、房管、商务、质检等部门配合提供的证明材料。

第四条  我市公路建设项目分为重点公路与非重点公路，其中重点公路是指我市境内的高速公路、国省干线和概算总投资在一亿元以上的市域公路建设项目。

第五条  成都市公路建设招标投标从业单位信用信息管理工作统一管理、分级负责。

（一）市交委负责全市公路建设招标投标从业单位信用信息管理监管工作，具体负责制定信用信息管理制度并指导实施，负责重点公路建设从业单位的日常信用管理和信用审核，负责审定并公布从业单位信用评价结果，负责监督和指导对信用评价结果的应用。

（二）区（市）县交通运输主管部门负责本区域内除高速公路以外的重点公路建设从业单位的初步审查工作，并按照项目管理权限，负责地方作为建设责任主体的非重点公路建设从业单位的日常信用管理和信用审核上报工作。

（三）项目法人（招标人）负责项目从业单位信用的初步评价工作，及时向交通运输主管部门提供本项目从业单位的信用信息。

招标人、项目法人、负责项目监管的相应交通运输主管部门等评价人对评价结果签认负责。

第二章  信用信息内容

第六条  从业单位信用信息主要包括：基本信息、业绩信息、不良行为信息、信用等级（得分）信息。

基本信息是指从业单位从业过程中，需要登记的相关信息。主要包括注册、行政许可、资质等级、纳税信用等级评定（A级纳税人）、社会保险费缴纳、公积金缴存、注册执业人员、工程技术人员和经济管理人员信息等基本情况。

业绩信息是指从业单位从事公路工程建设活动中的工程业绩、获得的表彰及奖项、认证等良好行为信息。

不良行为信息是指从业单位在参与招标投标（比选）和承包项目实施等从业过程中扰乱工程建设领域市场秩序的违法违规及失信行为等信息。

信用等级信息是指市交委按照本细则对从业单位从业过程进行量化打分、综合评定信用等级结果信息。

第七条　从业单位信用信息有效期限按照下列规定设定，法律、法规、规章及相关政策另有规定的，从其规定：

（一）基本信息发布期限为永久；

（二）业绩信息、不良行为信息可作为信用等级评价依据的，信息认定依据规定了有效时限的从其时限，未规定有效期限的为1年；

（三）信用等级信息实行动态评价，其中年度信用评价有效期限为1年。

（四）相关信息有效期满，仅作记录，不再作为信用等级（得分）评价依据。

第三章  不良行为的认定和记录

第八条　不良行为的认定依据：

（一）生效的行政处罚决定书；

（二）生效的判决书或仲裁裁决书；

（三）交通运输主管部门及其所属的公路管理机构、质量监督机构签发的责令整改通知书；

（四）其他记录当事人有违反法律、法规、规章、规范性文件及失信行为的有关行政部门其他文书；

（五）相关行政部门向社会公示的不良行为。

第九条　从业单位不良行为信息除《办法》第十条规定内容外，还包括出现本细则三十二条和三十三条情形被各级交通运输主管部门及其公路管理机构、交通建设质量监督机构通报、责令整改或行政处罚的。

第四章   信用信息的管理

第十条　从业单位信用信息的来源为企业自主填报、成都信用网共享、行政监督部门采集。从业单位应当自主在成都市工程建设招标投标从业单位信用信息相关平台注册，并填报基本信息、业绩信息、不良行为信息。从业单位发生基本信息变更时，应自发生变更之日起的20个工作日内完成该信息的变更申报，其他信息应当在知道或应当知道之日起30个工作日内变更。

信用等级评定所需其他信息由交通运输主管部门采集，并向成都市工程建设招投标从业单位信用信息平台和成都信用网推送。

第十一条　从业单位对所填报信用信息内容的真实性、准确性和完整性负责，并承诺严格遵守国家的法律、法规和规章，切实履行应尽的责任和义务，并向社会作出公开承诺，违法失信将自愿接受约束和惩戒。

第十二条　市交委对从业单位填报的所有信息进行管理，受理社会投诉，对从业单位填报不真实信息的行为进行查处，督促从业单位予以纠正，并记入从业单位不良行为信息，按照本细则进行信用处理。

第十三条　参加成都市国有投资及政府投资公路工程建设项目的从业单位，通过成都市公共资源交易网进行投标。招标人在招标活动中根据需要自主对相关信息进行核实，发现从业单位填报信息不真实的，应报市交委查处，查处信息推送成都市工程建设招标投标从业单位信用信息平台和成都信用网。

第十四条　各区（市）县交通运输主管部门对本区域内公路工程建设项目从业单位的奖励、处罚的通报和决定，以及从其他有关部门采集的从业单位的奖励、处罚的通报和决定等信息，应于5个工作日内报市交委。

第五章 信用分级和考核方式

第十五条  从业单位信用等级按照由高到低的顺序划分为信用优秀、信用良好、信用一般、信用不良、信用差五级，分别用A+、A、B、C、D表示，其所对应的信用分区间为：

A+：100分；

A：90～100分（含90分）；

B：75～90分（含75分）；

C：60～75分（含60分）；

D：低于60分。

第十六条  从业单位信用评价按考核方式分为首次评定、年度评定和不定期评价。

首次评定是指对第一次进入成都市公路建设市场的从业单位进行的即时信用评价。

年度评定是指综合一年内对从业单位在各建设项目承包合同段的信用情况，对该从业单位进行的定期信用评价。

不定期评价是指对信用情况发生重大变化的从业单位进行的实时信用评价。

第十七条  首次评定采用直接审定法，从业单位首次申报前已取得四川省交通运输厅信用评价等级的，经市交委认定直接采信，未取得四川省交通运输厅信用评价等级，在省内无不良行为记录的暂定为行业平均水平B级。

第十八条  年度信用评价按照项目性质分为重点公路和非重点公路，其评价基本对象是从业单位在成都市公路工程项目承包合同段的信用行为，信用初评单位、审核单位均基于各承包合同段信用行为进行信用评价。从业单位年度信用等级以每个合同段为基础按照本细则第六章有关条款及附件一规定的计算方式确定。

第十九条  不定期信用评价采用直接审定法，按照从业单位重大失信行为申报、市交委审定两级程序进行。由市交委根据上级交通运输主管部门对从业单位的信用处理结果，或公路管理机构、交通建设质量监督机构、区（市）县交通运输主管部门及项目法人等对从业单位提出的重大失信行为报告等信用信息，直接对从业单位信用等级进行调整。

第二十条  信用评价实行公示公告制度。从业单位的信用评定结果经市交委审定后，在成都市工程建设招投标从业单位信用信息平台和成都信用网进行公示和公告，接受社会监督和查询。对信用评价等级有异议的，可以在公布之日起3个工作日内向市交委提出书面复核申请。市交委收到书面复核申请后进行调查核实，并在收到复核申请之日起30个工作日内，按实际情况作出是否变更信用等级的决定，并书面通知从业单位。

第六章 年度信用评价

第二十一条  重点公路合同段的年度信用评价按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法（2015年修订）》执行。非重点公路合同段年度信用评价按照初评、审核（复审）、审定三级程序进行，由项目法人初评，项目所在区（市）县交通运输主管部门审查，市交委公路处、质监站提出复审意见，市交委审定。

第二十二条  对于项目法人与从业单位是关联企业的，项目法人在信用评价中应予以回避，不参与信用评价，由信用审核单位直接进行评价。

第二十三条  从业单位承包合同段评价范围为总概算三千万以上的公路工程项目，其余公路工程项目仅作为从业单位业绩信息，不参与年度信用评价，但具有本细则第三十二条至三十三条所列行为的，应直接给予C级或D级信用评价。

第二十四条 合同段定期信用评价基准分为100分。A级合同段年度信用评分位于90（含90）分以上且原则上不超过同类评价从业合同段数量的20%，位于75（含75）—90分之间的为B级合同段，位于60（含60）—75分之间的为C级合同段，在60分以下的为D级合同段。

以上所称同类评价，是指在合同段评价时，分为施工和服务（勘察设计、监理、试验检测）两类合同段。

第二十五条  从业单位年度信用评价内容包括投标行为、履约行为和其它行为。

信用初评单位对从业单位承包合同段的履约行为按本办法规定进行定期信用评价，并给予合同段定期信用得分。信用审核单位对从业单位承包合同段的履约行为信用评价结果进行审核。信用复审单位提出复审意见。信用审定单位对从业单位投标行为、履约行为、其它行为分别进行合同段年度信用评价和评分，并给予从业单位年度综合信用得分。年度综合信用得分计算方法详见附件1。

非重点公路建设从业单位承包合同段履约行为的信用评价采用综合评分法（附件2）。从业单位投标行为、其它行为的信用评价均采用失信行为扣分法。投标失信行为扣分、其它行为评分标准分别详见附件3、附件4。信用初评单位、审核（复审）单位应及时将从业单位发生的投标失信行为、其它行为向审定单位报告。信用审定单位按附件3、附件4的规定对从业单位发生的投标失信行为、其它行为实时进行信用记分，并纳入年度信用评价。

第二十六条  非重点公路建设从业单位承包合同段年度信用评价实行定期考核制度，各区（市）县交通运输主管部门应每半年考核一次从业单位承包合同段的信用情况给予定期信用得分，并报市交委备案。

第二十七条  信用初评、审核单位应当建立从业单位承包合同段信用评价档案，并上报其全部定期考核情况。凡是从业单位承包合同段的年度信用评价结果为A、C、D级中任何一个级别的，信用审核单位在上报时必须书面说明原因。

承包合同段为联合体的，联合体成员各方均适用联合体中标合同段的考核评价结果。

第二十八条 考核年度内从业单位具有本办法第三十二 条及第三十三条所列行为的，其年度信用评价时不再评分，直接给予C级或D级信用评价，并按照第三十二条及第三十三条规定给予信用分。

第二十九条  审定从业单位年度信用评价等级遵循以下原则：

（一）承包合同段年度信用评价中有评为D级的，其从业单位信用评价为D级。

（二）承包合同段年度信用评价中评定为C级的数量超过承担合同总数量的20%，其从业单位信用评价为C级。

（三）承包合同段年度信用评价中无评价为C级、且年度综合信用得分不少于85分，同时满足以下条件之一的，其从业单位信用评价为A级。

1. 承包合同段数量在3个以内（含3个），且有1个及以上合同段年度信用评价为A级的；

2. 承包合同段数量在4－7个之间（含7个），且有2个及以上合同段年度信用评价为A级的；

3. 承包合同段数量在8－15个之间（含15个），且有3个及以上合同段年度信用评价为A级的；

4. 承包合同段数量在16个以上（含16个），且有20%以上合同段年度信用评价为A级的。

（四）从业单位年度信用评价信用等级为A级的，且企业在前两年均评定为A级及以上信用的，其从业单位信用评价为A+级。

（五）以上定级原则均不符合的，从业单位信用评价为B级。

（六）年度信用评价得分中只有投标行为得分、无履约行为得分的，其从业单位信用评价为B级及以下。

（七）在上一年度信用评价为D级的从业单位，本年度信用评价只能为B级及以下，下一年度起正常参与年度信用评价。因不定期信用评价或信用处理获得D级信用评价的从业单位，若年度信用评价时仍处于信用处理期内，则不参与本年度信用评价，信用处理期结束后其信用等级恢复为被处理前的信用等级，但不得高于B级；若年度信用评价时已过处理期，则正常参与本年度信用评价，但信用等级不得高于B级。

（八）对于在上一年年度信用评价时评定为A级和A+级信用的从业单位，若第二年内未参与年度信用评价的（以无信用审核信息上报为准），其信用等级将自未参与年度信用评价当年按照一年降低一个等级进行信用降级，直到降至B级。

（九）从业单位年度信用等级升级不跨级审定。

第三十条  从业单位年度信用评价工作以年度（1月～12月）为周期，每年进行一次，信用评价结果在下一年4月30日前公布。

第七章 不定期信用评价

第三十一条  不定期信用评价是根据从业单位承包合同段信用发生重大变化情况，对该从业单位信用评价结果进行的调整。不定期信用评价应体现动态评价的原则，实时、动态反映从业单位信用的重大变化。

第三十二条  从业单位有下列情形之一的，若信用等级为B级及以上的，直接确定为C级信用，其信用分定为70分；若信用等级为C级的，其信用分不高于65分：

（一）被上级交通运输主管部门调整信用等级为C级的；

（二）信息管理平台中由企业自主填报并向社会公开的重要信用信息，存在弄虚作假的；

（三）合同约定的主要人员和设备到位严重不足或未经批准调整、更换主要人员的；

（四）施工单位出现以下情形：

1．忽视工程质量和安全生产管理，发生一般质量事故或较大安全生产事故的；或在工程缺陷责任期内出现质量缺陷且整改不力的；

2．因施工方原因导致工程进度严重滞后的；

3．计量资料弄虚作假的；

4．未按设计图纸和施工技术标准施工，擅自修改工程设计的；

5．违反合同约定分包工程的；

6．拖欠农民工工资，且未能在限期内进行整改的；

7．不注重环保，野蛮施工引起一定不良社会影响的；

（五）监理单位出现以下情形：

1．试验数据、抽检项目及频率弄虚作假的；

2．忽视工程质量和安全生产监理，发生一般质量事故或较大安全生产事故并被有关部门作出处罚的；或工程进度和现场质量管理较差，负工程监理失职责任的；

3．因施工组织不力，造成项目总工期延误，负监理失职责任的；

（六）试验检测单位出现以下情形：

1．检测频率和检测方式、试验检测原始记录、试验数据或试验检测试验报告弄虚作假的；

2．忽视工程质量和安全生产管理，发生一般质量事故或较大安全生产事故，负检测失职责任的；

（七）勘察设计单位出现以下情形：

1．试验数据、勘察资料弄虚作假的；

2．忽视勘察设计工程质量，导致大量设计变更，因设计原因引起投资超概的；

3．因设计进度原因，引起项目开工延误的；

4．因设计原因导致一般质量事故或较大安全事故的；

（八）被各级交通运输主管部门重点督促整改，但整改不力的；

（九）根据有关规定，有其它不良信用应当确定为C级的。

第三十三条  从业单位有下列情形之一的，直接确定为D级信用，其信用分低于60分：

（一）被上级交通运输主管部门调整信用等级为D级的；

（二）投标人相互串通投标、围标或者与招标人串通投标；投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；以他人名义投标（承接工程）或允许他人以本单位名义投标（承接工程）；以弄虚作假或其它违法形式骗取中标资格；中标单位无正当理由放弃中标；故意捏造事实、伪造证明材料进行虚假恶意投诉；以及其它严重扰乱建设市场秩序的行为；

（三）除因不可抗力不能履行合同外，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（四）有严重违法分包行为的，或有转包行为的；

（五）因严重违约，被业主解除合同关系的；

（六）被上级有关主管部门取消投标资格的；

（七）施工单位存在以下情形的：

1．向监理或业主行贿谋取不正当利益，且触犯刑律的；

2．施工过程中发生重大质量事故、重大或以上安全事故；或在工程缺陷责任期内发生重大质量事故；或在运营期间因工程质量问题或质量事故引起运营安全事故且造成较大社会影响的；

3．由于拖欠农民工工资引发群体性事件，造成较大社会影响；

4．隐瞒或者谎报、拖延报告工程质量安全事故或者破坏事故现场、阻碍对事故调查的；

（八）监理单位存在以下情形的：

1．在申请资质许可、定期检验、资质复查及变更等过程中采用弄虚作假等手段获得监理企业从业资格的；

2．行贿、索贿、受贿且触犯刑律的；

3．施工过程中发生重大质量事故、重大或以上安全事故，或在工程缺陷责任期内发生重大质量事故，或在运营期间因工程质量问题或质量事故引起运营安全事故且造成较大社会影响，负监理失职责任的；

4．与其它单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；

5．监理签证弄虚作假的；

（九）试验检测单位存在以下情形的：

1．以弄虚作假或其它违法形式骗取等级证书的；

2．行贿、索贿、受贿且触犯刑律的；

3．施工过程中发生重大质量事故、重大或以上安全事故，或在工程缺陷责任期内发生重大质量事故，负试验检测失职责任的；

4．超资质或授权范围承揽或开展业务的；

5．违反国家现行有关法律法规规定，被责令停业整顿和降低公路试验检资质等级的；

（十）勘察设计单位存在以下情形的：

1．行贿、索贿、受贿且触犯刑律的；

2．因勘察设计原因导致重大质量事故、重大或以上安全事故的；

（十一）违反国家现行有关法律法规规定，被责令停业整顿和降低公路建设相关资质等级的；

（十二）根据有关规定，其它可以实施建设市场禁入的情形。

第三十四条  对于信用情况已经实际发生重大变化的从业单位，工程所在地有管辖权的交通运输主管部门和项目业主均可向市交委提出直接进行信用等级调整的申请。

市交委根据相关单位提出的从业单位信用等级调整的书面申请，或上级机关、市交委在检查中发现的问题或出具的处理意见，按程序及时对从业单位信用等级进行调整。

第八章  信用信息的应用

第三十五条　国有投资及政府投资招标人根据招标投标相关法律、法规，结合项目特点及技术、质量、工期等要求自主确定评标办法和程序，将信用等级（得分）、不良行为信息等作为投标资格审查、评标的重要依据，并在招标文件中明确规定。市本级国有投资及政府投资项目采取以下方式应用信用信息：

（一）采用综合评分法的，招标文件中的评标分值由商务分值、技术分值、财务分值（如有）、信用分值组成，其中：信用分值占评标总分比例的5%－10%。投标人的信用得分为其在平台上公示的信用分乘以信用分值占评标总分比例。

（二）采用经评审的最低价法的，先按有效投标价评出前三名，然后以信用等级得分除以投标价格，按比值从高到低排名确定中标候选人。

（三）采用抽签法的，先随机抽出三名从业单位，以信用等级（得分）从高到低排名确定中标候选人，信用等级（得分）相同的，再次抽签确定。

第三十六条  信用评价为A+级的从业单位，招标人在信用等级有效期内按以下条款执行：

（一）资格审查采用强制性标准方法审查时，可免予信誉审查，当其它条件满足时，直接通过资格审查；

（二）在招标文件（资格预审文件）中对中标合同段（通过资格审查的合同段数量）有限制时，在人员、设备和财务能力满足的情况下，可比其它单位中标合同段数增加1倍。

（三）从业单位信用分为100分。

第三十七条  信用评价为A级的从业单位，招标人在信用等级有效期内按以下条款执行：

（一）资格审查采用强制性标准方法审查时，可免予信誉审查，当其它条件满足时，直接通过资格审查；

（二）从业单位信用分为其年度信用综合得分，且不高于99分。

第三十八条  信用评价为B级的从业单位，从业单位信用分为其年度信用综合得分，且不高于89分，无年度信用综合得分的，信用分定为80分。

第三十九条  信用评价为C级的从业单位，在参加重点公路建设招标投标活动时，在信用等级有效期内招标人按以下条款执行：

（一）通过资格审查的合同段数量和中标合同段的数量较信用评价结果为C级从业单位的数量均可进行减半限制（允许通过资格审查的标段数量为1个或者中标的数量为1个的，不再限制）；

（二）从业单位信用分为其年度信用综合得分或不定期信用评价时所确定的信用分。

第四十条  对信用评价结果为D级的从业单位，处于禁止投标行政处罚期内的，不得参与我市政府投资公路工程项目招标投标活动。

第四十一条  信用评价结果为A+级或A级从业单位，在参与招标投标活动时享受本细则第三十六条、三十七条规定的奖励并中标的，信用初评单位、审核（复审）单位应加强信用管理，严格定期信用考核，发生严重不良信用行为的，应及时通过不定期信用评价，按规定予以处理。

第九章  信用责任

第四十二条　从业单位录入基本信息、业绩信息、不良行为信息等信用信息存在弄虚作假或者从事违规活动的，一经查实，将其记入不良行为信息，并视其情节进行信用等级降级处理和不良行为公示。

在投标活动中，从业单位因谎报、虚报信用信息管理业绩信息，谎报、漏报不良行为信息，依据《招标投标法》第三十三条、《招标投标法实施条例》第四十二条认定从业单位属弄虚作假行为，依法作出行政处罚，记入从业单位不良行为信息。

第四十三条　行政监督部门信用等级评审有关工作人员徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守的依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十四条　招标人不按照本实施细则规定开展招投标活动，行政监督部门给予通报批评，造成社会负面影响和企业重大损失的，由监察部门会同有关部门予以相应处理，并依法追究相关人员责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十章  附则

第四十五条 本实施细则自2017年1月1日起试行，有效期3年。

第四十六条  本实施细则由成都市交通运输委员会负责解释。

附件1

年度信用评价综合计算方法

从业单位年度信用评价综合得分X按以下公式进行计算：

X=mT+nL+i=1nQi

其中：

L ：从业单位履约行为得分，L=1a+b(i=1aPi+0.95i=1bHi)

Pi为从业单位在某一重点公路合同段履约行为得分，a为重点公路合同段数量；

Hi为从业单位在某一非重点公路合同段履约行为得分,Hi=100−i=1nBi，其中i为不良行为数量，Bi为对应扣分标准分值，b为非重点公路合同段数量。

T：从业单位投标行为得分，T=100−i=1nAi

Ai：投标失信行为扣分，按附件4确定。

Qi：从业单位加分项。

m、n为评分系数，当评价周期内从业单位只存在履约行为评价时，m=0，n=1；当评价周期内从业单位只存在投标行为评价时，m=1，n=0；当评价周期内从业单位同时存在履约行为和投标行为时，m=0.2，n=0.8。

附件2

非重点公路从业单位承包合同段年度信用评价

履约行为评分标准

（综合评分法）

施工从业单位评分标准

附表1－1

| 序号 |  | 考评项目 及分值 |  |  |  | 评分标准 | 扣分 |  | 扣分原因 |  | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人员、设备履约情况 (20分) |  | 12分 |  | 投标书承诺的项目经理、项目技术负责人未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目经理、项目技术负责人未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8分 |  | 主要机械、设备、仪器未按投标书承诺或施工需要按时到位，每台（套）扣2分；未经项目业主或监理工程师许可将机械、设备、仪器撤离出场的，每台（套）扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 质量管理 (25分) |  | 4分 |  | 质量组织机构、管理制度不完善的扣1分，不落实的扣4分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7分 |  | 原材料、成品、半成品、构配件未按规定进行检测和提供相关证明材料的，一次扣1分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 隐蔽工程未经验收擅自覆盖和进行下一道工序施工的，每处(次)扣2分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 因施工质量不合格被监理、业主或质量监督机构指令停工、返工或发出整改通知书的，一次扣1分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1分 |  | 外观质量存在缺陷的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5分 |  | 发生一般质量问题的，施工单位负主要责任的，一次扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8分 |  | 发生一般质量事故的，施工单位负主要责任的，一次扣8分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考评项目 及分值 |  |  |  | 评分标准 |  |  | 扣分 |  | 扣分原因 |  | 得分 |  |
| 3 | 进度管理 (15分) |  | 4分 |  | 未编制施工总进行计划、年度、季度、月进度计划及保证措施的，缺一项扣1分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3分 |  | 各分部分项施工前，是否提出开工申请，并提交相应的施工计划安排及保证措施，否则扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3分 |  | 进度安排及控制是否合理，人员、材料、机械设备等供应是否能保证进度计划的实现，不满足要求的扣1-3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5分 |  | 因施工单位原因而造成施工工期延误的，每延误1个月，扣1分，不足1个月的按1个月计； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实际完成投资与年度计划投资目标相比，因施工单位引起的每滞后1%，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 内业管理 (5分) |  | 5分 |  | 内业各类档案资料(包括技术、进度、合同、竣工图纸等)齐全，缺一项扣0.5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 文明施工 (5分) |  | 5分 |  | 施工总平面布置、设备材料堆放杂、乱、差的，现场管理混乱的，以及未定期养护施工便道的，扣1-2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全生产 (20分) |  | 5分 |  | 安全组织机构、管理制度以及各类应急预案和措施是否建立、健全和落实，不满足要求的每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 特殊作业、高危作业施工人员是否经过培训和持证上岗，否则每人次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5分 |  | 机械设备的使用是否实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制定，不满足要求的每人次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械设备是否定期检查、保养和维修，是事有带“病”工作或超载、超负荷运行，不满足要求的每台(套)扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10分 |  | 发生一般安全责任事故的，一起扣10分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 廉政建设 (5分) |  | 5分 |  | 廉政制度建设是否建立、健全和落实的，否则扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 签订施工合同时是否签订《廉政合同》，不满足要求的扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 (5分) |  | 5分 |  | 未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改，或整改不力的，一次扣1分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未落实有关环保措施的，扣1-3分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拖欠农民工工资，未及时整改的，扣1-5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 挪用建设资金的，扣1-3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、得分一栏中，每个考评项目最低得分为0分。2 、具有本细则第三十一条或第三十二条规定行为的，直接给予C级或D级信用评价，不再评分。

监理从业单位评分标准

附表1－2

| 序号 | 考评项目及分值 |  | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员、设备履约情况 (20分) | 12分 | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未及时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推； |  |  |  |
|  |  |  | 投标书承诺的其它主要人员未按要求到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分； |  |  |  |
|  |  | 8分 | 主要试验仪器、设备未能按要求按时到位的，每台（套）扣4分。 |  |  |  |
| 2 | 内业管理 (5分) | 5分 | 监理内业各类档案(技术、计量、进度、合同等)、资料、图表是否及时分门别类归档，是否完整、齐全、规范，缺一项，扣0.5分； |  |  |  |
| 3 | 质量控制 (25分) | 3分 | 质量监理组织机构、管理制度是否建立、健全和落实，不满足要求的扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 7分 | 工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 原材料、成品、半成品、构配件抽检项目及频率、试验、工程验证等是否满足要求，一项不满足要求，根据严重程度，扣0.5～1分； |  |  |  |
|  |  |  | 对存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令的，根据严重程度，发现一次扣扣0.5～1分； |  |  |  |
|  |  |  | 未对程整改情况进行及时复核和签认的，发现一处，扣0.5～1分； |  |  |  |
|  |  | 5分 | 存在质量问题的，监理单位负主要责任的，一次扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 10分 | 发生一般质量事故的，监理单位负主要责任的，一次扣10分。 |  |  |  |

| 序号 | 考评项目 及分值 |  | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 进度控制 (15分) | 3分 | 进度控制工作计划和采取的保证措施是否可行、得力、组织框架是否合理，否则扣1-3分 |  |  |  |
|  |  | 7分 | 是否及时审查施工单位编制的进度计划及设计变更，一次未及时审查，扣1分； |  |  |  |
|  |  |  | 是否在规定时间内及时组织隐蔽工程、分项和分部工程验收，否则每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 是否及时整理进度资料，并做好工程记录，定期向业主提交工程进度报告，否则每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 5分 | 合同工期每延误1个月，监理未进行有效督促和提出措施的，扣1-5分； |  |  |  |
| 5 | 费用控制 (10分) | 2分 | 投资控制工作计划、控制目标及其工作流程图编制是否合理可行，是否及时调整月、季度投资计划与进度目标协调一致，否则扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 2分 | 是否定期向业主提交项目投资控制及存在问题报告，否则扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 6分 | 工程计量是否及时、准确，一次不满足要求，扣1分； |  |  |  |
|  |  |  | 工程设计变更造价审核、工程索赔审查不及时的，每次扣1分； |  |  |  |
| 6 | 安全生产 (15分) | 2分 | 是否定期检查、督促施工单位安全生产工作，是否有具体措施，不能满足要求的，扣0.5～2分； |  |  |  |
|  |  | 3分 | 发现安全事故隐患的，是否及时制止或采取措施，否则扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 10分 | 发生一般安全责任事故，监理单位负主要责任的，每次扣10分； |  |  |  |
| 7 | 廉政建设 (5分) | 5分 | 廉政制度建设是否建立、健全和落实的，否则扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 监理人员有吃拿卡要行为，但尚未触犯刑律的每次扣2分。 |  |  |  |
| 8 | 其它 (5分) | 5分 | 监理工作大纲及实施细则，内容是否完整、明确、齐全，不满足要求，扣0.5～3分； |  |  |  |
|  |  |  | 对施工单位未落实环保措施的情况，未提出书面整改要求的，一次扣1分； |  |  |  |
|  |  |  | 是否定期召开工地例会，及时协调解决工程有关问题，不满足要求，扣1分； |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、得分一栏中，每个考评项目最低得分为0分。2、具有本办法第三十一条或第三十二条规定行为的，直接给予C级或D级信用评价，不再评分。

试验检测从业单位评分标准

附表1－3

| 序号 | 考评项目及分值 |  | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员、设备履约情况 25分) | 9分 | 投标书承诺的试验检测负责人、技术负责人未及时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 试验检测负责人、技术负责人未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推； |  |  |  |
|  |  |  | 投标书承诺的其它主要人员未按要求到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分； |  |  |  |
|  |  | 16分 | 主要试验仪器、设备未能按要求按时到位的，每台（套）扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 内业管理 (5分) | 5分 | 试验检测内业各类档案、资料、是否及时分门别类归档，是否完整、齐全、规范，缺一项，扣0.5分； |  |  |  |
| 3 | 质量控制 (40分) | 5分 | 组织机构、管理制度是否建立、健全和落实，不满足要求的扣1-5分。 |  |  |  |
|  |  | 5分 | 试验检测原始记录和试验报告不完整、规范，每次扣1分； |  |  |  |
|  |  |  | 原始记录随意更改、签字不齐全，试验报告表述不准确、客观，每次扣1分； |  |  |  |
|  |  |  | 试验检测原始记录和试验报告未经审核、签发，每次扣2分； |  |  |  |
|  |  | 10分 | 未按标准、规范及合同约定进行检验的，或检测频率不满足标准、规范及合同约定的，或检测方式与要求不符的，每处次扣2分； |  |  |  |
|  |  | 10分 | 试验检测数据错误，标准试验结果与工程质量不符，每次扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 出具虚假试验数据结果或报告，对不合格的检测项目出具合格的试验检测报告，每次扣5分； |  |  |  |
|  |  | 10分 | 发生一般质量事故的，试验检测单位负主要责任的，一次扣10分。 |  |  |  |

| 序号 | 考评项目及分值 |  | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 试验检测设备及环境条件 (20分) | 10 | 设备有专人管理，否则每台次扣1分； |  |  |  |
|  |  |  | 使用记录、仪器设备档案是否齐全，各类标识是否齐全清晰，否则，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按有关规定检定、校准，否则，每台次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 10 | 试验室总体布局合理，仪器设备摆放合理整齐，环境整洁干净，否则，每项扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 试验室条件（温、湿度）满足相关要求，否则每发生一次扣1分。 |  |  |  |
| 5 | 廉政建设 (5分) | 5分 | 廉政制度建设是否建立、健全和落实的，否则扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 检测人员有吃拿卡要行为，但尚未触犯刑律的，每次扣2分。 |  |  |  |
| 6 | 其它 (5分) | 5分 | 因试验检测失误造成损失或引发纠纷，每次扣1-3分； |  |  |  |
|  |  |  | 试验检测人员未按规定的方法、步骤完整、规范操作，对试验过程未进行实时记录的，每次扣1-2分； |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、得分一栏中，每个考评项目最低得分为0分。2、具有本办法第三十一条或第三十二条规定行为的，直接给予C级或D级信用评价，不再评分。

勘察设计从业单位评分标准

附表1－4

| 序号 | 考评项目及分值 | 评分标准 |  | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员、设备履约情况 （20分) | 15分 | 投标书承诺的项目负责人未及时到位或未经同意更换的，每人次扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标书承诺的其它专业负责人未及时到位或未经同意更换的，每人次扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 5分 | 投入的仪器设备与投标书承诺不符的，每台（套）扣1分。 |  |  |  |
| 2 | 勘察设计质量 (30分) | 10分 | 勘察设计工作大纲及实施细则是否建立、健全和落实，不满足要求的扣1-5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 勘察设计的质量和深度不满足行业技术规范和合同要求的，每次扣1-5分； |  |  |  |
|  |  |  | 成果文件不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求的，每次扣10分； |  |  |  |
|  |  | 10分 | 勘察设计的质量和深度不满足行业技术规范和合同要求的，每次扣1-5分； |  |  |  |
|  |  |  | 勘察设计文件的编制质量不符合要求的，每次扣1-5分； |  |  |  |
|  |  | 10分 | 因设计原因引起质量问题、或一般安全事故的一次扣10分。 |  |  |  |
| 3 | 勘察设计进度 （10分） | 10分 | 未按合同约定开展外业工作的，或提交外业成果的时间不满足合同规定或设计需要的，每次扣3-5分； |  |  |  |
|  |  |  | 未按合同约定开展内业工作的，或提交内业成果的时间不满足合同规定或设计需要的，每次扣3-5分； |  |  |  |
|  |  |  | 未按合同约定或项目建设时间安排提交设计文件的每次扣5分。 |  |  |  |
| 序号 | 考评项目及分值 | 评分标准 |  | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| 4 | 投资控制（20分） | 10分 | 投资控制管理制度未建立、落实的，每次扣2-5分； |  |  |  |
|  |  |  | 因设计原因，项目各阶段设计投资额度超过上一阶段批准允许的投资额度的，每次扣10分； |  |  |  |
|  |  | 10分 | 因设计原因引起设计变更造成投资增加的，每增加1%，扣2分。 |  |  |  |
| 5 | 后期服务（10分） | 10分 | 未按要求参加设计交底和图纸会审的，或设计变更图纸未按相关规定时限提交的，每次扣2分； |  |  |  |
|  |  |  | 未按投标承诺的条件配备后期服务人员或设备的，每次扣2分； |  |  |  |
|  |  |  | 后期服务时间不满足投标承诺的，每少1人·天扣1分。 |  |  |  |
| 6 | 廉政建设（5分） | 5分 | 未制定廉政规章措施的，每次扣1-5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 发生廉政事件但未触犯刑律的每次扣5分。 |  |  |  |
| 7 | 其它 （5分） | 5分 | 对有关主管部门要求不回复、落实的，每次扣1-5分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、得分一栏中，每个考评项目最低得分为0分。2、具有本办法第三十一条或第三十二条规定行为的，直接给予C级或D级信用评价，不再评分。

加分项

（一）从业单位因参与抢险救灾等应急工程收到县级及以上政府表彰的加1分，收到省部级表彰的加2分。

（二）从业单位因工程质量突出、公路工程技术创新等突出行为获得市级及以上政府有关部门表彰的加1分。

以上加分项均为从业单位信用分加分，每个表彰只能使用一次，有效期为一个年度信用评价周期。

附件3

投标失信行为扣分标准

一、从业单位在参与重点公路建设招标投标活动时，有下列失信行为发生的，招标人应在失信行为发生后或招标工作结束后7日内向项目信用审核单位和审定单位书面报告：

1、投标文件（或资格预审文件）存在虚假的，但未中标（或未通过资格预审）；

2、未按招标文件（或资格预审文件）约定或投标承诺参加招标投标（或资格预审）活动；

3、以他人名义投标或允许他人以本单位名义投标，但未中标；

4、投标文件（或资格预审文件）存在虚假的，且中标；或以他人名义投标或允许他人以本单位名义投标，或存在其它违法情况，且中标；

5、投标人相互串通投标、围标或者与招标人串通投标；

6、投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

7、被推荐为第一名中标候选人、或中标通知书发出后中标单位放弃中标；

8、故意捏造事实、伪造证明材料进行虚假恶意投诉；

9、其它严重扰乱建设市场秩序的行为。

二、从业单位发生上述所列投标失信行为、并经交通运输主管部门查实的，将给予扣分记录。对于第1项的失信行为，发生一次扣10分；对于第2至3项的失信行为，发生一次扣15分；对于4至8项的失信行为，发生一次扣40分；第9项的失信行为，由信用审定单位确定扣分值。

三、从业单位在信用评价年度周期内，扣分累计达到40分以上的（含40分），信用等级降为D级12个月及以上；扣分累计达到30分以上的（含30分）、但不足40分的，信用等级降为C级6至12个月；扣分累计达到15分以上的（含15分）、但不足30分的，信用等级降为C级3至6个月。发生投标失信行为且已被列入D级的，其信用扣分不计入本年度信用评价评分内；未列入D级的，其投标失信行为扣分计入年度信用评价评分内。

附件4

其它行为评分标准

一、从业单位在信用评价年度周期内的其它失信行为扣分按下列标准进行：

（一）被市级及以上交通运输主管部门等单位通报批评的，每发生一次扣2分。

（二）因质量、安全、进度、造价、廉政等问题被项目业主或县级及以上交通运输主管部门约谈企业负责人（或法人）的，每发生一次扣1分。

（三）因质量、安全、进度、造价、廉政等问题被市交委约谈企业负责人（或法人）的，每发生一次扣2分。

（五）其它严重失信行为，每发生一次扣1至3分。

上述行为由相应的信用管理单位7日内向信用审定单位书面报告。

从业单位在信用评价年度周期内，因以上行为扣分累计达到9分以上的（含9分），信用等级降为D级12个月及以上；扣分累计达到6分以上的（含6分）、但不足9分的，信用等级降为C级6至12个月；扣分累计达到3分以上的（含3分）、但不足6分的，信用等级降为C级3至6个月。发生其它失信行为，已被列入D级的，其信用扣分不计入本年度信用评价评分内；未列入D级的，其信用扣分计入年度信用评价评分内。

附件5

失信行为记录表

（编号：　　　　）

| 检查单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 合同段编号 |  |  |
|  | 从业单位 |  |  |
|  | 检查工点 |  |  |
| 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| 失信行为 | 类别（代码） |  |  |
|  | 内容 |  |  |
|  | 扣分 |  |  |
| 情况描述 |  |  |  |
| 附件 |  |  |  |
| 记录人： 复核人： 时间： |  |  |  |
| 从业单位现场负责人签认： |  |  |  |

备注：以上所称失信行为类别是指投标行为或履约行为，失信行为代码为重点公路失信行为扣分法的评价标准中的代码。

信息公开类别：不予公开

抄送：市发改委，委相关处室

成都市交通运输委员会办公室         2016年12月30日印发